RS BITUNG HEALTH CENTER

Jl. S.H. Sarundajang, Kec. Madidir, Kota Bitung — Sulawesi Utara

DOKUMEN

USER ACCEPTANCE TEST (UAT)

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Pengujian penerimaan berdasarkan kewenangan pengguna

| Nama Sistem | SIMRS RS Bitung Health Center |
| --- | --- |
| Jenis Dokumen | User Acceptance Test (UAT) |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tanggal | 3 Oktober 2026 |
| Lingkungan Uji | Server UAT / lokal (http://localhost:8080) |
| Status | Draf untuk pelaksanaan UAT |

Riwayat Dokumen

| Versi | Tanggal | Keterangan | Disusun oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03-10-2026 | Dokumen UAT awal: seluruh modul & kewenangan pengguna | Tim Pengembang SIMRS |

Daftar Isi

1. Pendahuluan	3

1.1 Tujuan	3

1.2 Ruang Lingkup	3

1.3 Di Luar Ruang Lingkup	3

1.4 Istilah dan Singkatan	3

2. Persiapan Pengujian	5

2.1 Lingkungan Uji	5

2.2 Akun Uji	5

2.3 Data Uji	5

2.4 Kriteria Penerimaan	6

2.5 Cara Mengisi Lembar Uji	6

3. Kewenangan Pengguna dan Hak Akses	7

3.1 Daftar Kewenangan	7

3.2 Matriks Akses Menu	7

4. Alur Proses Bisnis	9

4.1 Alur Posisi Antrian	9

4.2 Alur Rawat Jalan	9

4.3 Alur Gawat Darurat (IGD / IRDO)	10

4.4 Alur Rawat Inap	10

4.5 Alur Pembelian Obat Langsung (bukan pasien RS)	10

5. Skenario Uji per Kewenangan	11

5.1 Umum — Login, Hak Akses, dan Akun (semua kewenangan)	11

5.2 Kewenangan Registrasi	12

5.3 Kewenangan Perawat	15

5.4 Kewenangan Dokter	17

5.5 Kewenangan Kasir	19

5.6 Kewenangan Apoteker	20

5.7 Kewenangan Manajemen	22

5.8 Kewenangan Super Admin	23

6. Skenario Uji End-to-End (Lintas Kewenangan)	24

7. Lembar Temuan (Defect Log)	27

8. Ringkasan Hasil Uji	28

9. Lembar Persetujuan	29

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Tujuan

Dokumen ini menjadi panduan dan lembar kerja User Acceptance Test (UAT) SIMRS RS Bitung Health Center. UAT dilakukan oleh perwakilan pengguna dari setiap unit untuk memastikan bahwa sistem:

•	mendukung alur kerja nyata di rumah sakit, mulai dari pendaftaran pasien hingga pembayaran dan penyerahan obat;

•	hanya menampilkan dan mengizinkan menu sesuai kewenangan masing-masing pengguna;

•	menghasilkan data dan cetakan rekam medis (RM) yang benar;

•	layak digunakan secara operasional (go-live).

## 1.2 Ruang Lingkup

| Modul | Cakupan pengujian |
| --- | --- |
| Akun & Hak Akses | Login per kewenangan, pembatasan menu, ubah password, logout, akun nonaktif |
| Pendaftaran | Antrian online (umum, BPJS, apotek), pemanggilan & layar antrian, registrasi, pasien baru (RM 1) dengan isi otomatis dari NIK, Data Pasien |
| Rawat Jalan | Skrining awal keperawatan, Poli Umum/Anak/Penyakit Dalam/Bedah (RM 1.1, 1.1.1, 1.2), Poli Gigi, Poli Obgyn |
| Gawat Darurat | Triase, skrining keperawatan IGD, pengkajian IRDO (RM 2.1.1), pemeriksaan dokter IGD, ringkasan pulang (RM 2.4), rujukan balik (RM 2.5) |
| Penunjang | Pemanggilan & penerusan antrian Laboratorium dan Radiologi |
| Rawat Inap | Booking kamar, persetujuan masuk (RM 1.3, RM 3, RM 4), pindah kamar, check out, biaya kamar per malam |
| Kasir | Rincian tagihan otomatis, biaya tambahan, diskon, metode bayar, nota, pembatalan |
| Apotek | Pembelian (batch & kedaluwarsa), penyerahan resep (FEFO), penjualan bebas, laporan stok |
| Referensi & Pengguna | Poli, dokter & jadwal, tindakan, obat, konsultasi, kamar (harga per malam), manajemen pengguna |

## 1.3 Di Luar Ruang Lingkup

•	Input hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (saat ini unit penunjang baru menangani pemanggilan & penerusan antrian).

•	Integrasi/bridging dengan sistem BPJS Kesehatan (V-Claim) — nomor BPJS dicatat dan divalidasi formatnya saja.

•	Uji beban (performance) dan uji keamanan (penetration test).

## 1.4 Istilah dan Singkatan

| Istilah | Arti |
| --- | --- |
| UAT | User Acceptance Test — pengujian penerimaan oleh pengguna |
| Kewenangan / Role | Kelompok hak akses pengguna: registrasi, perawat, dokter, kasir, apoteker, manajemen, superadmin |
| Posisi antrian | Unit tempat antrian pasien sedang berada: Registrasi → Skrining → Dokter ⇄ Laboratorium/Radiologi → Kasir → Apotek → Selesai |
| Teruskan | Memindahkan antrian pasien ke unit berikutnya |
| RM | Formulir Rekam Medis (RM 1, RM 1.1, RM 2.4, dst.) |
| IGD / IRDO | Instalasi Gawat Darurat / IGD kebidanan & kandungan |
| CPPT / SOAP | Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (Subjective, Objective, Assessment, Plan) |
| FEFO | First Expired First Out — obat dengan kedaluwarsa terdekat dikeluarkan lebih dulu |
| Snapshot harga | Harga dikunci saat item diinput; perubahan referensi tidak mengubah tagihan yang sudah tercatat |
| NIK | Nomor Induk Kependudukan 16 digit |

# 2. Persiapan Pengujian

## 2.1 Lingkungan Uji

| Komponen | Ketentuan |
| --- | --- |
| Alamat aplikasi | https://rsbhc.web-app.id |
| Peramban | Google Chrome / Microsoft Edge versi terbaru — diperlukan agar suara panggilan antrian berbahasa Indonesia berfungsi |
| Perangkat | PC/laptop per unit, pengeras suara (untuk panggilan), printer (tiket antrian, RM, nota) |
| Layar antrian | Satu monitor/TV di ruang tunggu yang membuka menu Pendaftaran → Layar Antrian (TV) |
| Data | Gunakan database UAT (bukan data produksi). Data uji boleh dibuat bebas selama UAT berlangsung |

## 2.2 Akun Uji

Setiap kewenangan memiliki satu akun awal dengan username = password. Setelah login pertama, penguji dianjurkan mencoba menu Ubah Password (skenario AUTH-05 dan AUTH-06).

| Kewenangan | Username | Password | Halaman awal setelah login | Menu yang dapat dibuka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Super Admin | superadmin | superadmin | Dashboard | Seluruh menu |
| Petugas Registrasi | registrasi | registrasi | Registrasi | Pendaftaran: Antrian Online, Registrasi, Data Pasien, Layar Antrian (TV) |
| Perawat | perawat | perawat | Skrining Awal | Rawat Jalan – Skrining Awal; Gawat Darurat – Triase & Skrining Keperawatan; Rawat Inap; Penunjang |
| Dokter | dokter | dokter | Poli Umum · Anak · Interna · Bedah | Rawat Jalan – Poli Umum/Gigi/Obgyn; Gawat Darurat – Pemeriksaan Dokter |
| Kasir | kasir | kasir | Kasir | Kasir |
| Apoteker | apoteker | apoteker | Apotek – Penyerahan Resep | Apotek beserta laporan |
| Manajemen | manajemen | manajemen | Referensi – Poli | Referensi; Pengguna |

## 2.3 Data Uji

| Data | Nilai contoh | Hasil yang diharapkan sistem |
| --- | --- | --- |
| NIK perempuan | 7172064406140002 | Sulawesi Utara → Kota Bitung → Kec. Girian; Perempuan (digit 7–8 = 44 > 40); lahir 04-06-2014 |
| NIK laki-laki | 7172061203850003 | Sulawesi Utara → Kota Bitung → Kec. Girian; Laki-laki; lahir 12-03-1985 |
| NIK tanggal tidak valid | 7172063213850002 | Ditolak: digit 7–12 (321385) bukan tanggal lahir yang valid |
| NIK wilayah tidak dikenal | 9999064406140001 | Ditolak: kode wilayah 99.99.06 tidak ditemukan di referensi Kemendagri |
| No. BPJS | 0001234567890 (13 digit) | Diterima; 12 digit ditolak; nomor yang sudah dipakai pasien lain ditolak |
| Kamar rawat inap | Kamar A Rp 350.000/malam, Kamar B Rp 500.000/malam | Biaya = jumlah malam × harga kamar yang ditempati |
| Stok obat | Pembelian 2 batch dengan tanggal kedaluwarsa berbeda | Obat keluar dari batch dengan kedaluwarsa terdekat (FEFO) |

Catatan NIK: NIK harus belum terdaftar. Bila contoh di atas sudah dipakai, ganti 4 digit terakhir (mis. …0004). Aturan NIK: digit 1–2 kode provinsi, 3–4 kab/kota, 5–6 kecamatan, 7–12 tanggal lahir ddmmyy (perempuan: tanggal + 40).

## 2.4 Kriteria Penerimaan

•	Lulus — hasil aktual sama dengan hasil yang diharapkan.

•	Gagal — hasil aktual berbeda; catat di Lembar Temuan (Bab 7) lengkap dengan tingkat keparahan.

•	Sistem diterima bila seluruh skenario end-to-end (Bab 6) lulus dan tidak ada temuan berstatus Kritis atau Tinggi yang masih terbuka.

| Tingkat keparahan | Definisi |
| --- | --- |
| Kritis | Proses utama terhenti / data hilang atau salah (mis. tagihan salah, pasien tidak bisa diregistrasi) |
| Tinggi | Fungsi penting tidak berjalan, tetapi ada cara alternatif sementara |
| Sedang | Fungsi berjalan dengan hasil kurang tepat atau membingungkan pengguna |
| Rendah | Tampilan, ejaan, atau kenyamanan penggunaan |

## 2.5 Cara Mengisi Lembar Uji

1.	Login menggunakan akun sesuai kewenangan pada judul bagian skenario.

2.	Ikuti kolom Langkah Pengujian secara berurutan dengan Data Uji yang tertera.

3.	Bandingkan hasil di layar/cetakan dengan kolom Hasil yang Diharapkan.

4.	Tulis hasil yang terlihat pada kolom Hasil Aktual dan beri tanda ☑ pada Lulus atau Gagal.

5.	Untuk setiap Gagal, isi Lembar Temuan (Bab 7) dan cantumkan ID skenario; lampirkan tangkapan layar bila perlu.

# 3. Kewenangan Pengguna dan Hak Akses

## 3.1 Daftar Kewenangan

| Kewenangan | Peran di rumah sakit | Tanggung jawab di sistem |
| --- | --- | --- |
| Registrasi | Petugas pendaftaran / admisi | Mengelola antrian, memanggil pasien, mendaftarkan pasien baru (RM 1) dan kunjungan, mengelola Data Pasien, menayangkan layar antrian |
| Perawat | Perawat rawat jalan, IGD, rawat inap, petugas penunjang | Skrining awal, triase & skrining keperawatan IGD, pengkajian IRDO, antrian laboratorium/radiologi, persetujuan & pengelolaan rawat inap |
| Dokter | Dokter poli & dokter jaga IGD | Pemeriksaan dan rekam medis dokter, order tindakan/obat/konsultasi, booking kamar rawat inap, ringkasan pulang, rujukan balik, meneruskan antrian |
| Kasir | Petugas loket pembayaran | Memanggil antrian kasir, menerima pembayaran, mencetak/membatalkan nota |
| Apoteker | Apoteker / asisten apoteker | Pembelian obat, penyerahan resep pasien RS, penjualan obat bebas, laporan stok |
| Manajemen | Manajemen / administrator data | Mengelola data referensi (poli, dokter, tarif, obat, kamar) dan akun pengguna |
| Super Admin | Administrator sistem | Mengakses seluruh menu; akun ini tidak tampil di Manajemen Pengguna |

## 3.2 Matriks Akses Menu

| Menu / Fungsi | Registrasi | Perawat | Dokter | Kasir | Apoteker | Manajemen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pendaftaran – Antrian Online, Registrasi, Layar Antrian | ✔ | – | – | – | – | – |
| Pendaftaran – Data Pasien (cari, ubah, pasien baru) | ✔ | – | – | – | – | – |
| Lihat data & riwayat pasien (tombol "Riwayat") | ✔ | ◐ | ◐ | – | – | – |
| Rawat Jalan – Skrining Awal | – | ✔ | – | – | – | – |
| Rawat Jalan – Poli Umum/Anak/Interna/Bedah, Gigi, Obgyn | – | – | ✔ | – | – | – |
| Gawat Darurat – Triase, Skrining Keperawatan | – | ✔ | – | – | – | – |
| Gawat Darurat – Pemeriksaan Dokter, Rujukan Balik (RM 2.5) | – | – | ✔ | – | – | – |
| Pengkajian IRDO (RM 2.1.1), Ringkasan Pulang (RM 2.4) | – | ◐ | ◐ | – | – | – |
| Rawat Inap | – | ✔ | – | – | – | – |
| Penunjang – Laboratorium, Radiologi | – | ✔ | – | – | – | – |
| Kasir | – | – | – | ✔ | – | – |
| Apotek (resep, pembelian, penjualan, laporan) | – | – | – | – | ✔ | – |
| Referensi (poli, dokter, tindakan, obat, konsultasi, kamar) | – | – | – | – | – | ✔ |
| Pengguna | – | – | – | – | – | ✔ |
| Panggil & Teruskan antrian di unit masing-masing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Ubah Password | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

✔ = menu tampil di sidebar dan dapat dibuka · ◐ = dapat dibuka dari tautan di halaman lain (tidak tampil di sidebar) · – = tidak dapat diakses. Super Admin dapat membuka seluruh menu.

Bila pengguna membuka alamat menu di luar kewenangannya (mis. mengetik URL langsung), sistem mengembalikan pengguna ke halaman awalnya dengan pesan "Anda tidak memiliki akses ke menu tersebut."

# 4. Alur Proses Bisnis

## 4.1 Alur Posisi Antrian

Setiap pasien rawat jalan dan IGD memiliki nomor antrian yang berpindah antar-unit. Posisi antrian menentukan unit mana yang dapat memanggil pasien.

Antrian Online → Registrasi → Skrining → Dokter ⇄ Laboratorium / Radiologi → Kasir → Apotek (bila ada obat) → Selesai

| Posisi | Dipanggil oleh | Pindah ke posisi berikutnya melalui | Tujuan yang tersedia |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrasi | Registrasi | Otomatis saat registrasi disimpan | Skrining |
| Skrining | Perawat | Otomatis saat skrining / triase disimpan | Dokter |
| Dokter | Dokter | Kolom "Teruskan Antrian" | Laboratorium, Radiologi, Kasir |
| Laboratorium | Perawat (penunjang) | Tombol Teruskan | Dokter, Radiologi, Kasir |
| Radiologi | Perawat (penunjang) | Tombol Teruskan | Dokter, Laboratorium, Kasir |
| Kasir | Kasir | Otomatis saat pembayaran disimpan | Apotek (ada obat) atau Selesai |
| Apotek | Apoteker | Tombol Teruskan / penyerahan obat | Selesai |

Teks panggilan: "Nomor antrian A-001 silahkan menuju …" (registrasi, pemeriksaan, nama poli, laboratorium, radiologi, loket pembayaran, atau apotek). Panggilan juga tampil di Layar Antrian (TV).

## 4.2 Alur Rawat Jalan

| No | Kewenangan | Menu | Aktivitas | Hasil / posisi antrian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrasi | Pendaftaran › Antrian Online | Pilih poli, ambil nomor Umum/BPJS, cetak tiket | Posisi: Registrasi |
| 2 | Registrasi | Pendaftaran › Registrasi | Panggil nomor, cari pasien lama atau daftarkan pasien baru (+ Pasien Baru / RM 1), pilih dokter, simpan | Kunjungan tercatat; posisi: Skrining |
| 3 | Perawat | Rawat Jalan › Skrining Awal | Panggil, isi skrining (tanda vital, IMT, nyeri, risiko jatuh, alergi, rencana asuhan) | Posisi: Dokter |
| 4 | Dokter | Rawat Jalan › Poli … | Panggil, Periksa (RM 1.1), input tindakan/obat/konsultasi, lihat Riwayat, cetak RM 1.1.1 / RM 1.2 | Rekam medis dokter tersimpan |
| 5 | Dokter | Kolom Teruskan Antrian | Teruskan ke Laboratorium/Radiologi (bila perlu) atau ke Kasir | Posisi: Lab/Radiologi/Kasir |
| 6 | Perawat | Penunjang › Laboratorium / Radiologi | Panggil pasien, setelah selesai teruskan ke Dokter atau Kasir | Posisi: Dokter/Kasir |
| 7 | Kasir | Kasir | Panggil, periksa rincian tagihan, terima pembayaran, cetak nota | Posisi: Apotek (ada obat) / Selesai |
| 8 | Apoteker | Apotek › Penyerahan Resep | Panggil, serahkan obat sesuai resep (stok keluar FEFO) | Posisi: Selesai |

## 4.3 Alur Gawat Darurat (IGD / IRDO)

| No | Kewenangan | Menu | Aktivitas | Hasil / posisi antrian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrasi | Antrian Online › Registrasi | Ambil nomor untuk Poli IGD atau IGD IRDO, registrasi pasien & dokter jaga | Posisi: Skrining |
| 2 | Perawat | Gawat Darurat › Triase | Isi asesmen triase | Pasien siap skrining keperawatan |
| 3 | Perawat | Gawat Darurat › Skrining Keperawatan | IGD: skrining keperawatan (cetak). IRDO: Pengkajian Awal Kebidanan & Kandungan (RM 2.1.1) | Pasien tampil di dokter IGD |
| 4 | Dokter | Gawat Darurat › Pemeriksaan Dokter | Order tindakan/konsultasi, pemantauan tanda vital & obat, CPPT/SOAP | Rekam medis IGD tersimpan |
| 5 | Dokter | Pemeriksaan Dokter | Bila dirawat: booking kamar rawat inap (lanjut 4.4). Bila pulang: Ringkasan Pulang RM 2.4 (+ obat pulang); bila rujukan balik: RM 2.5 | Pemeriksaan selesai |
| 6 | Dokter | Kolom Teruskan Antrian | Teruskan ke Kasir | Posisi: Kasir → Apotek → Selesai |

## 4.4 Alur Rawat Inap

| No | Kewenangan | Menu | Aktivitas | Hasil / posisi antrian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokter | Poli (RM 1.1) / Pemeriksaan Dokter IGD | Pilih kamar tersedia (tampil harga/malam) → Booking | Kamar: Booking; episode: Booking |
| 2 | Perawat | Rawat Inap | Setujui booking: isi data masuk & penanggung jawab; atau Tolak | Kamar: Tidak Tersedia; pasien: Dirawat; harga kamar dikunci |
| 3 | Perawat | Rawat Inap | Cetak RM 1.3, RM 3 (hak & kewajiban), RM 4 (persetujuan umum) | Dokumen admisi tercetak |
| 4 | Perawat | Rawat Inap › Pindah kamar | Pilih kamar tujuan, status kamar asal (Tersedia/Perbaikan), alasan | Biaya malam berikutnya memakai harga kamar baru |
| 5 | Dokter/Perawat | Ringkasan Pulang (RM 2.4) | Rekam kondisi pulang | Kamar: Check Out |
| 6 | Perawat | Rawat Inap › Verifikasi check out | Isi diagnosis keluar, keadaan & cara keluar; periksa Rincian Biaya Kamar | Kamar: Tersedia; episode: Selesai |
| 7 | Kasir | Kasir | Biaya kamar (malam × harga per kamar) otomatis masuk tagihan | Nota tersimpan |

## 4.5 Alur Pembelian Obat Langsung (bukan pasien RS)

| No | Kewenangan | Menu | Aktivitas | Hasil / posisi antrian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrasi | Antrian Online | Isi nama pembeli, ambil antrian Apotek | Nomor F-xxx; posisi: Apotek |
| 2 | Apoteker | Apotek › Penjualan Obat | Panggil antrian, buat penjualan (harga sesuai referensi obat), simpan & cetak | Stok berkurang (FEFO); antrian selesai |

# 5. Skenario Uji per Kewenangan

Setiap tabel diuji menggunakan akun pada judul bagian. Isi kolom Hasil Aktual dan beri tanda ☑ pada kolom Status.

## 5.1 Umum — Login, Hak Akses, dan Akun (semua kewenangan)

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Login sesuai kewenangan | 1. Buka halaman login. 2. Masukkan username & password akun uji (Tabel 2.2), klik Masuk. 3. Ulangi untuk ketujuh akun. | Ketujuh akun uji | Masuk ke halaman awal sesuai Tabel 2.2. Nama & kewenangan tampil di pojok kanan atas. Sidebar hanya berisi menu kewenangannya (Matriks 3.2). |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| AUTH-02 | Login gagal | 1. Masukkan username benar dengan password salah. 2. Masukkan username yang tidak ada. | perawat / salah123 | Tetap di halaman login dengan pesan "Username atau password salah." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| AUTH-03 | Membuka menu di luar kewenangan | 1. Login sebagai perawat. 2. Ketik alamat /kasir pada address bar. 3. Ulangi dengan /referensi-poli dan /pengguna. | Akun perawat | Dikembalikan ke halaman Skrining Awal dengan pesan "Anda tidak memiliki akses ke menu tersebut." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| AUTH-04 | Akses tanpa login | 1. Logout. 2. Buka alamat /dashboard atau /registrasi. | - | Diarahkan ke halaman login dengan pesan "Silakan login terlebih dahulu." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| AUTH-05 | Ubah password — validasi | 1. Klik nama pengguna (kanan atas) → Ubah Password. 2. Isi password lama salah → Simpan. 3. Isi konfirmasi berbeda → Simpan. 4. Isi password baru 4 karakter → Simpan. 5. Isi password baru sama dengan username → Simpan. | Akun mana pun | Pesan sesuai kesalahan: "Password lama salah.", "Konfirmasi password tidak sama…", "Password baru minimal 6 karakter.", "Password baru tidak boleh sama dengan username." Password tidak berubah. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| AUTH-06 | Ubah password berhasil | 1. Isi password lama benar, password baru & ulangi password sama (≥ 6 karakter) → Simpan. 2. Logout, login dengan password lama. 3. Login dengan password baru. | Password baru: uji12345 | Pesan "Password berhasil diubah…". Password lama ditolak; password baru berhasil login. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| AUTH-07 | Logout | 1. Klik nama pengguna → Keluar. 2. Tekan tombol Back pada peramban. | - | Kembali ke halaman login; halaman sebelumnya tidak dapat dibuka tanpa login. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| AUTH-08 | Akun dinonaktifkan saat sedang login | 1. Login akun uji di peramban A. 2. Manajemen menonaktifkan akun tersebut di menu Pengguna (peramban B). 3. Di peramban A klik menu apa pun. | Akun uji buatan MNJ-09 | Akun di peramban A otomatis keluar dengan pesan "Akun tidak aktif. Hubungi administrator." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

## 5.2 Kewenangan Registrasi

| Akun uji | registrasi / registrasi | Menu | Antrian Online · Registrasi · Data Pasien · Layar Antrian (TV) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alur kerja | Ambil nomor antrian → Cetak tiket → Panggil di Registrasi → Pilih pasien lama / + Pasien Baru (RM 1) → Pilih dokter & simpan → Antrian otomatis ke Skrining |  |  |

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-01 | Ambil antrian Umum | 1. Buka Antrian Online. 2. Pilih Poli Umum. 3. Klik ambil antrian Umum. | Poli Umum | Tiket tercetak dengan nomor antrian baru. Nomor tampil di daftar antrian hari ini dengan posisi Registrasi. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-02 | Ambil antrian BPJS | 1. Pilih Poli Umum, klik ambil antrian BPJS. | Poli Umum | Nomor antrian jenis BPJS (berbeda dari umum) tercetak dan tampil berlabel BPJS. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-03 | Ambil antrian tanpa memilih poli | 1. Klik ambil antrian tanpa memilih poli. | - | Pesan "Pilih poli terlebih dahulu." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-04 | Antrian apotek langsung | 1. Isi nama pembeli pada bagian antrian Apotek. 2. Klik ambil antrian Apotek. | Nama: Budi | Nomor F-xxx tercetak; antrian langsung berada di posisi Apotek (tidak melalui registrasi). |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-05 | Panggil antrian | 1. Buka Registrasi. 2. Pada baris antrian klik Panggil. 3. Klik Panggil sekali lagi. | Nomor dari REG-01 | Terdengar suara "Nomor antrian … silahkan menuju registrasi". Penanda jumlah panggilan bertambah (1×, 2×). Tombol Panggil & Registrasi tampil langsung; Cetak ulang tiket ada di dropdown. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-06 | Layar antrian (TV) | 1. Buka Pendaftaran › Layar Antrian (TV) di jendela lain. 2. Panggil antrian dari Registrasi. | - | Nomor dan tujuan panggilan tampil besar di layar TV disertai suara. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-07 | Cetak ulang tiket | 1. Dropdown aksi → Cetak ulang tiket. | - | Tiket antrian terbuka di tab baru dan dapat dicetak. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-08 | Registrasi pasien lama | 1. Klik Registrasi pada antrian. 2. Ketik No. RM / NIK / No. BPJS / nama (min. 2 karakter). 3. Pilih pasien dari hasil pencarian. 4. Pilih dokter → Simpan Registrasi. | Pasien terdaftar | Kartu pasien terpilih tampil (JK, tgl lahir, NIK, cara bayar, alamat) dengan tombol Ubah data & Ganti. Pesan "Registrasi berhasil … diteruskan ke skrining". Pasien tampil di Kunjungan Hari Ini; posisi antrian Skrining. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-09 | Pasien baru — isi otomatis dari NIK (perempuan) | 1. Klik + Pasien Baru. 2. Ketik NIK pada kolom No. KTP (NIK). | NIK 7172064406140002 | Jenis kelamin Perempuan dan tanggal lahir 04-06-2014 terisi. Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kec. Girian terpilih otomatis. Info hijau di bawah NIK & pratinjau alamat tampil. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-10 | Pasien baru — isi otomatis dari NIK (laki-laki) | 1. Ketik NIK pada modal Pasien Baru. | NIK 7172061203850003 | Laki-laki, lahir 12-03-1985, wilayah Kota Bitung — Kec. Girian. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-11 | Validasi NIK tidak valid | 1. Ketik NIK 15 digit. 2. Ketik NIK dengan tanggal tidak valid. 3. Ketik NIK dengan kode wilayah tidak dikenal. 4. Klik Simpan untuk masing-masing. | 717206440614000 / 7172063213850002 / 9999064406140001 | Pesan kesalahan tampil di bawah kolom NIK sesuai jenis kesalahan; pasien tidak tersimpan. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-12 | Jenis kelamin / tgl lahir bertentangan dengan NIK | 1. Ketik NIK perempuan. 2. Ubah jenis kelamin menjadi Laki-laki (atau ubah tanggal lahir). 3. Klik Simpan & Pilih Pasien. | NIK 7172064406140002 | Ditolak: "Jenis kelamin tidak sesuai NIK…" / "Tanggal lahir tidak sesuai NIK (04-06-2014)". |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-13 | Cara bayar BPJS | 1. Buka registrasi untuk antrian BPJS → + Pasien Baru. 2. Periksa Jenis Pembayaran. 3. Kosongkan No. BPJS → Simpan. 4. Isi 12 digit → Simpan. | Antrian BPJS | BPJS terpilih otomatis dan kolom No. BPJS tampil. "No. BPJS wajib diisi untuk pasien dengan cara bayar BPJS." / "No. BPJS harus 13 digit." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-14 | Simpan pasien baru lengkap (RM 1) | 1. Isi seluruh bagian: Data Pribadi, Alamat (jalan/RT/RW), Status Sosial Ekonomi (pekerjaan, pendidikan, tinggal bersama, kondisi rumah, tempat kerja), Jenis Pembayaran, Penanggung Jawab (klik "sama dengan alamat pasien"), Sumber Informasi. 2. Klik Simpan & Pilih Pasien. | NIK 7172064406140002, BPJS 0001234567890 | Modal tertutup; pasien baru terpilih dengan No. RM baru. Seluruh isian tersimpan (cek di Data Pasien › Detail). Status Sosial Ekonomi hanya ada di modal, tidak ada di form registrasi utama. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-15 | NIK sudah terdaftar | 1. Pada modal Pasien Baru ketik NIK pasien yang sudah ada. 2. Klik "Gunakan pasien ini". | NIK dari REG-14 | Peringatan "NIK ini milik … (No. RM …)". Modal tertutup dan pasien lama terpilih (tidak membuat data ganda). |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-16 | No. BPJS sudah dipakai | 1. Daftarkan pasien lain dengan No. BPJS yang sama. | BPJS 0001234567890 | Ditolak: "No. BPJS sudah terdaftar atas nama …". |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-17 | Simpan registrasi tanpa pasien | 1. Pilih dokter tanpa memilih pasien → Simpan Registrasi. | - | Peringatan "Pilih pasien terlebih dahulu, atau daftarkan pasien baru." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-18 | Data Pasien — pencarian | 1. Buka Pendaftaran › Data Pasien. 2. Cari berturut-turut dengan No. RM, NIK, No. BPJS, nama. | Pasien REG-14 | Pasien ditemukan untuk setiap kata kunci; kolom No. RM, Nama, NIK, No. BPJS, JK, Tgl. Lahir, Cara Bayar, Alamat tampil. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-19 | Data Pasien — detail & riwayat | 1. Klik Detail pada pasien. | Pasien REG-14 | Identitas RM 1 lengkap dan tabel Riwayat Kunjungan (tanggal, no. antrian, poli, dokter, penjamin, status). |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-20 | Data Pasien — ubah data | 1. Klik Ubah, ganti alamat jalan & status sosial ekonomi → Simpan. 2. Kosongkan No. BPJS pada cara bayar BPJS → Simpan. | Pasien REG-14 | Pesan "Data pasien diperbarui."; alamat lengkap tersusun ulang. Validasi yang sama dengan modal pasien baru berlaku. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| REG-21 | Cetak RM 1 | 1. Pada detail pasien klik Cetak RM 1. | Pasien REG-14 | Formulir RM 1 dengan kop RS, kotak pilihan tercentang sesuai data, dan kolom tanda tangan. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

## 5.3 Kewenangan Perawat

| Akun uji | perawat / perawat | Menu | Skrining Awal · Triase · Skrining Keperawatan · Rawat Inap · Laboratorium · Radiologi |
| --- | --- | --- | --- |
| Alur kerja | Rawat jalan: panggil & skrining → antrian ke Dokter → IGD: triase → skrining keperawatan / RM 2.1.1 → Penunjang: panggil & teruskan → Rawat inap: setujui booking → pindah kamar → verifikasi check out |  |  |

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRW-01 | Daftar skrining awal | 1. Buka Rawat Jalan › Skrining Awal. | Pasien hasil REG-08 | Pasien rawat jalan yang sudah diregistrasi tampil di "Menunggu Skrining" (pasien IGD/IRDO tidak tampil di sini). Tombol Panggil & Skrining tampil; tautan data pasien di dropdown. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-02 | Panggil skrining | 1. Klik Panggil. | - | Suara "Nomor antrian … silahkan menuju pemeriksaan"; tampil di Layar Antrian. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-03 | Isi skrining awal | 1. Klik Skrining. 2. Isi tanda vital, tinggi & berat badan, skala nyeri, risiko jatuh, status psikologis, riwayat alergi, rencana asuhan. 3. Simpan. | TB 160 cm, BB 60 kg | IMT dihitung otomatis (≈ 23,4). Bagian Status Sosial Ekonomi tidak ada di formulir. Pasien pindah ke "Sudah Diskrining"; posisi antrian Dokter. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-04 | Ubah skrining | 1. Pada "Sudah Diskrining" klik Edit, ubah tekanan darah, simpan. | - | Perubahan tersimpan. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-05 | Triase IGD | 1. Buka Gawat Darurat › Triase. 2. Pilih pasien IGD/IRDO yang sudah diregistrasi → isi asesmen triase → simpan. | Pasien Poli IGD | Data triase tersimpan; pasien siap untuk skrining keperawatan. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-06 | Skrining keperawatan IGD | 1. Buka Skrining Keperawatan. 2. Isi skrining untuk pasien IGD → simpan → Cetak. | Pasien PRW-05 | Skrining tersimpan dan dapat dicetak; pasien tampil di daftar Pemeriksaan Dokter IGD. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-07 | Hapus triase yang sudah lanjut | 1. Hapus data triase pasien yang sudah memiliki skrining keperawatan. | Pasien PRW-06 | Ditolak: "Tidak bisa dihapus — skrining keperawatan sudah direkam untuk kunjungan ini." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-08 | Pengkajian IRDO (RM 2.1.1) | 1. Untuk pasien IGD IRDO isi Pengkajian Awal Kebidanan & Kandungan → simpan → cetak. | Pasien IGD IRDO | Formulir RM 2.1.1 tersimpan dan tercetak. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-09 | Antrian laboratorium | 1. Dokter meneruskan pasien ke Laboratorium (DOK-06). 2. Buka Penunjang › Laboratorium → Panggil. 3. Teruskan ke Dokter (atau Kasir). | Pasien DOK-06 | Pasien tampil di Laboratorium; suara "… menuju laboratorium". Setelah diteruskan posisi berubah ke tujuan. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-10 | Antrian radiologi | 1. Ulangi PRW-09 pada menu Radiologi. | - | Sama seperti PRW-09 dengan tujuan radiologi. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-11 | Persetujuan booking rawat inap | 1. Buka Rawat Inap; booking dari dokter tampil di bagian Booking. 2. Klik Setujui, isi data masuk & penanggung jawab → simpan. | Booking dari DOK-08 | Pesan booking disetujui; kamar berubah Tidak Tersedia. Pasien pindah ke "Sedang Dirawat". |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-12 | Persetujuan tanpa penanggung jawab | 1. Kosongkan nama penanggung jawab → simpan. | - | Ditolak: "Nama penanggung jawab wajib diisi (dipakai di RM 1.3, RM 3 & RM 4)." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-13 | Tolak booking | 1. Pada booking lain klik Tolak dan isi alasan. | - | Booking batal; kamar kembali Tersedia. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-14 | Cetak dokumen admisi | 1. Klik RM 1.3, RM 3, RM 4 pada pasien dirawat. | - | Ketiga formulir terbuka di tab baru dengan data pasien & penanggung jawab. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-15 | Pindah kamar | 1. Klik Pindah kamar. 2. Pilih kamar tujuan (harga/malam tampil), status kamar asal (Tersedia/Perbaikan), alasan → simpan. | Kamar A → Kamar B | Kamar tujuan Tidak Tersedia; kamar asal sesuai pilihan. Penanda "1× pindah" tampil pada pasien. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-16 | Biaya kamar berjalan | 1. Periksa kolom Malam dan "Biaya kamar s.d. hari ini" pada Sedang Dirawat. | Masuk 2 malam di A, 1 malam di B | Total = 2 × 350.000 + 1 × 500.000 = Rp 1.200.000 (malam dihitung per pergantian tanggal; minimal 1 malam). |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-17 | Rekam kondisi pulang dari rawat inap | 1. Klik Rekam Kondisi Pulang → isi tanggal/jam keluar & kondisi → simpan. | - | Kamar berstatus Check Out; pasien tampil di bagian Check Out. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| PRW-18 | Verifikasi check out | 1. Klik verifikasi check out. 2. Simpan tanpa keadaan/cara keluar. 3. Isi diagnosis keluar, keadaan & cara keluar → simpan. | - | Tanpa keadaan: "Keadaan dan cara pasien keluar wajib diisi." Rincian Biaya Kamar per kamar tampil. Setelah disimpan kamar kembali Tersedia, episode Selesai. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

## 5.4 Kewenangan Dokter

| Akun uji | dokter / dokter | Menu | Poli Umum · Anak · Interna · Bedah · Poli Gigi · Poli Obgyn · Pemeriksaan Dokter IGD |
| --- | --- | --- | --- |
| Alur kerja | Panggil pasien → Periksa & isi rekam medis → Input tindakan / obat / konsultasi → Booking kamar bila dirawat → Teruskan ke Lab/Radiologi/Kasir |  |  |

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOK-01 | Daftar pasien poli | 1. Buka Poli Umum · Anak · Interna · Bedah. 2. Coba tab Semua Poli / Poli Umum / Poli Anak / Penyakit Dalam / Bedah. | Pasien PRW-03 | Pasien yang sudah diskrining tampil di "Menunggu Pemeriksaan Dokter". Tombol Panggil, Periksa, Riwayat tampil; aksi lain di dropdown; kolom Teruskan Antrian berupa dropdown. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-02 | Panggil pasien | 1. Klik Panggil. | - | Suara "Nomor antrian … silahkan menuju Poli Umum". |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-03 | Pemeriksaan RM 1.1 | 1. Klik Periksa. 2. Isi pengkajian dokter (anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, rencana). 3. Tambah tindakan, obat (dengan jumlah), dan konsultasi dari referensi → Simpan. | Tindakan & obat referensi | Data tersimpan; pasien pindah ke "Selesai Diperiksa". Harga item mengikuti referensi saat diinput (snapshot). |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-04 | Riwayat pasien | 1. Klik Riwayat. | - | Halaman Data Pasien terbuka di tab baru (identitas & riwayat kunjungan); dokter tidak dapat mengubah data pasien. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-05 | Cetak RM 1.1.1 & RM 1.2 | 1. Dropdown aksi → Cetak RM 1.1.1 dan Cetak RM 1.2. | - | Rangkuman kesehatan pasien dan hasil pemeriksaan lanjutan (SOAP) tercetak dengan kop RS. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-06 | Teruskan ke laboratorium | 1. Kolom Teruskan → Laboratorium → konfirmasi. | - | Posisi antrian berubah menjadi Laboratorium; pasien tampil di menu Laboratorium (perawat). |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-07 | Teruskan ke kasir | 1. Kolom Teruskan → Kasir. | - | Posisi antrian Kasir; pasien tampil di menu Kasir dengan perkiraan tagihan. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-08 | Booking kamar dari poli | 1. Pada formulir RM 1.1 pilih rencana rawat inap dan kamar (tampil harga/malam) → Simpan. | Kamar A | Status kamar Booking — menunggu persetujuan Rawat Inap. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-09 | Poli Gigi | 1. Buka Poli Gigi → Panggil → Periksa. 2. Isi pemeriksaan gigi → Simpan → Cetak. | Pasien Poli Gigi | Pemeriksaan tersimpan dan tercetak. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-10 | Poli Obgyn | 1. Buka Poli Obgyn → Periksa. 2. Buat/ubah rekam kebidanan (riwayat kehamilan), isi kunjungan → Simpan. 3. Lihat riwayat & cetak. | Pasien Poli Obgyn | Rekam kebidanan dan data kunjungan tersimpan; riwayat & cetakan tampil. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-11 | Daftar pasien IGD | 1. Buka Gawat Darurat › Pemeriksaan Dokter. | Pasien PRW-06 | Pasien IGD/IRDO yang sudah ditriase/diskrining tampil; tombol Panggil, Periksa, Riwayat. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-12 | Order IGD | 1. Buka pemeriksaan pasien IGD. 2. Tambah order tindakan/konsultasi → hapus salah satu. | - | Pesan "Order berhasil ditambahkan." / "Order berhasil dihapus." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-13 | Pemantauan tanda vital & obat IGD | 1. Tambah pemantauan tanda vital beserta obat yang diberikan. | - | Pesan "Pemantauan tanda vital berhasil disimpan."; obat masuk resep apotek & tagihan. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-14 | CPPT / SOAP | 1. Tambah catatan SOAP → hapus satu catatan. | - | Catatan tersimpan/terhapus; tampil berurutan di riwayat. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-15 | Booking & batal kamar dari IGD | 1. Pilih kamar → Booking. 2. Batalkan booking. | Kamar tersedia | Booking menunggu persetujuan; setelah batal kamar kembali Tersedia. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-16 | Ringkasan Pulang (RM 2.4) | 1. Klik Kondisi Pulang. 2. Isi tanggal/jam keluar, obat pulang, kondisi saat pulang → Simpan → Cetak. | - | RM 2.4 tersimpan & tercetak; obat pulang masuk resep apotek dan tagihan. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-17 | Rujukan Balik (RM 2.5) | 1. Isi Catatan Pengembalian Pasien Rujukan → Simpan → Cetak. | - | RM 2.5 tersimpan dan tercetak. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| DOK-18 | Selesaikan pemeriksaan IGD | 1. Klik Selesai, lalu Teruskan → Kasir. | - | Pesan "Pemeriksaan IGD selesai."; posisi antrian Kasir. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

## 5.5 Kewenangan Kasir

| Akun uji | kasir / kasir | Menu | Kasir |
| --- | --- | --- | --- |
| Alur kerja | Panggil antrian di loket → Periksa rincian tagihan otomatis → Biaya tambahan / diskon → Pilih metode & terima pembayaran → Cetak nota → Antrian ke Apotek / Selesai |  |  |

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSR-01 | Daftar antrian kasir | 1. Buka Kasir. | Pasien DOK-07 | Pasien yang diteruskan ke Kasir tampil beserta perkiraan tagihan. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| KSR-02 | Panggil di loket | 1. Klik Panggil. | - | Suara "Nomor antrian … silahkan menuju loket pembayaran". |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| KSR-03 | Rincian tagihan otomatis | 1. Klik Bayar. | Pasien DOK-03 | Tindakan, konsultasi, dan obat dari dokter tampil per kategori dengan jumlah & harga sesuai saat diinput. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| KSR-04 | Biaya kamar rawat inap | 1. Buka pembayaran pasien rawat inap (E2E-03). | Pasien PRW-18 | Kategori "Kamar Rawat Inap" tampil per kamar: periode, jumlah malam × harga/malam (mis. 2 × 350.000 dan 1 × 500.000). |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| KSR-05 | Biaya tambahan & diskon | 1. Tambah biaya tambahan (mis. Administrasi Rp 10.000). 2. Isi diskon Rp 5.000. | - | Subtotal, diskon, dan total dihitung ulang dengan benar. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| KSR-06 | Pembayaran tunai kurang | 1. Metode Tunai, isi uang diterima kurang dari total → Simpan. | - | Ditolak: "Uang diterima kurang dari total tagihan (Rp …)." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| KSR-07 | Pembayaran tunai | 1. Isi uang diterima ≥ total → Simpan. | Total + Rp 50.000 | Kembalian dihitung; nota tersimpan dan terbuka. Antrian ke Apotek bila ada obat, atau Selesai bila tidak ada obat. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| KSR-08 | Pembayaran non-tunai / BPJS | 1. Pilih Debit / Kredit / Transfer / QRIS / BPJS → Simpan. | - | Nota tersimpan dengan metode yang dipilih; uang diterima = total. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| KSR-09 | Kunjungan sudah dibayar | 1. Buka kembali halaman Bayar untuk kunjungan yang sama. | - | Diarahkan ke nota: "Kunjungan ini sudah dibayar. Batalkan nota terlebih dahulu…" |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| KSR-10 | Cetak nota | 1. Pada nota klik Cetak. | - | Nota dengan kop RS, rincian per kategori, total, metode, dan kembalian. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| KSR-11 | Batal nota | 1. Klik Batal pada nota, isi alasan → konfirmasi. 2. Bayar ulang kunjungan tersebut. | Alasan: salah metode | Nota berstatus batal; kunjungan dapat dibayar ulang. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

## 5.6 Kewenangan Apoteker

| Akun uji | apoteker / apoteker | Menu | Penyerahan Resep · Pembelian Obat · Penjualan Obat · Laporan Saldo · Mutasi per Obat · Mutasi per Tanggal · Laporan Expired |
| --- | --- | --- | --- |
| Alur kerja | Pembelian (stok masuk per batch) → Panggil antrian apotek → Serahkan resep pasien RS (FEFO) → Penjualan obat bebas (antrian F-) → Laporan stok |  |  |

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APT-01 | Pembelian obat | 1. Buka Pembelian Obat → Tambah. 2. Isi tanggal, obat, jumlah, harga beli, no. batch, tanggal kedaluwarsa (2 baris obat sama dengan kedaluwarsa berbeda) → Simpan. | Batch X (exp 2027-01), Batch Y (exp 2026-12) | Pembelian tersimpan; saldo obat bertambah pada Laporan Saldo. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| APT-02 | Pembelian tanpa tanggal | 1. Kosongkan tanggal pembelian → Simpan. | - | Ditolak: "Tanggal pembelian wajib diisi." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| APT-03 | Daftar resep pasien RS | 1. Buka Penyerahan Resep. | Pasien KSR-07 | Kunjungan dengan obat dari Poli/IGD/obat pulang tampil; tombol Panggil tersedia. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| APT-04 | Serahkan resep (FEFO) | 1. Panggil → Serahkan. 2. Pilih obat yang diserahkan → Simpan. | Resep pasien | Stok keluar dari batch kedaluwarsa terdekat (Batch Y lebih dulu). Baris resep yang sudah diserahkan tidak dapat diserahkan dua kali. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| APT-05 | Jumlah melebihi resep | 1. Isi jumlah lebih besar dari resep → Simpan. | - | Ditolak: "Jumlah … harus 1–n." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| APT-06 | Stok tidak cukup | 1. Serahkan/jual obat melebihi stok tersedia. | - | Ditolak: "Stok … tidak cukup: diminta …, tersedia … (belum kedaluwarsa)." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| APT-07 | Batal penyerahan | 1. Buka detail penyerahan → Batal. | - | Stok kembali; resep dapat diserahkan ulang. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| APT-08 | Penjualan obat bebas | 1. Panggil antrian F-xxx. 2. Penjualan Obat → Tambah → pilih obat & jumlah → Simpan → Cetak. | Antrian REG-04 | Harga jual mengikuti referensi obat; stok berkurang FEFO; struk tercetak. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| APT-09 | Penjualan tanpa obat | 1. Simpan penjualan tanpa obat. | - | Ditolak: "Minimal 1 obat dengan jumlah lebih dari 0 harus diisi." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| APT-10 | Batal penjualan / pembelian | 1. Batalkan penjualan. 2. Batalkan pembelian yang obatnya sudah keluar. | - | Penjualan batal dan stok kembali. Pembelian ditolak dibatalkan: "…sebagian obatnya sudah keluar (diserahkan/dijual)." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| APT-11 | Laporan stok | 1. Buka Laporan Saldo, Mutasi per Obat (kartu stok), Mutasi per Tanggal, Laporan Expired. | Transaksi APT-01 s.d. APT-08 | Angka saldo & mutasi sesuai transaksi; obat mendekati/sudah kedaluwarsa tampil di laporan expired. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

## 5.7 Kewenangan Manajemen

| Akun uji | manajemen / manajemen | Menu | Referensi: Poli, Dokter & Jadwal, Tindakan, Obat, Konsultasi, Kamar Rawat Inap · Pengguna |
| --- | --- | --- | --- |
| Alur kerja | Kelola data referensi & tarif → Kelola akun pengguna & kewenangan |  |  |

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MNJ-01 | Referensi poli | 1. Tambah poli baru → simpan. 2. Edit poli sistem (UMUM/IGD). 3. Nonaktifkan poli baru. 4. Hapus poli yang sudah memiliki kunjungan. | Poli THT | Poli baru tersimpan dan muncul di Antrian Online. Kode poli sistem terkunci (ikon gembok). Poli nonaktif tidak muncul di Antrian Online. Hapus diblokir untuk poli dengan kunjungan. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-02 | Dokter & jadwal | 1. Tambah dokter dan jadwal praktik (hari, jam, poli). 2. Nonaktifkan dokter. | dr. Uji, Senin 08:00–12:00 | Dokter aktif muncul di pilihan dokter Registrasi sesuai poli; dokter nonaktif tidak dapat dipilih. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-03 | Tarif tindakan & snapshot harga | 1. Ubah harga sebuah tindakan. 2. Buka tagihan pasien yang sudah memakai tindakan tersebut. | Tindakan X naik Rp 10.000 | Pasien baru memakai harga baru; tagihan yang sudah tercatat tetap harga lama. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-04 | Referensi obat & konsultasi | 1. Tambah/ubah obat dan jenis konsultasi. | - | Data tersimpan dan dapat dipilih dokter/apotek. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-05 | Kamar rawat inap — harga per malam | 1. Tambah kamar, ketik harga 3500000. 2. Simpan dengan harga kosong. | Kamar UJI, Kelas 1 | Harga terformat otomatis "3.500.000" dan tersimpan; tampil di kolom Harga / Malam. Harga kosong ditolak: "Harga per malam wajib diisi (isi 0 bila gratis)." |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-06 | Status kamar terkelola | 1. Edit kamar yang sedang Booking/Tidak Tersedia. 2. Hapus kamar yang sedang dipakai. | - | Status tidak dapat diubah manual (dikelola Rawat Inap); hapus ditolak. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-07 | Perubahan harga kamar saat pasien dirawat | 1. Ubah harga kamar yang sedang ditempati pasien. 2. Periksa biaya kamar pasien tersebut. | Kamar A → Rp 999.000 | Biaya pasien tetap memakai harga saat pasien masuk/pindah (snapshot). |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-08 | Daftar pengguna | 1. Buka Pengguna. 2. Cari & saring per kewenangan. | - | Daftar tanpa akun superadmin; opsi Super Admin tidak ada di saringan; akun sendiri bertanda "Anda". |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-09 | Tambah pengguna | 1. Tambah Pengguna: nama, username, kewenangan Perawat, password & ulangi password → Simpan. 2. Uji: username berspasi, username dipakai, password < 6, password = username, ulangi password berbeda. 3. Login dengan akun baru. | Maria Lumenta / maria.perawat / rahasia1 | Akun tersimpan; validasi menampilkan pesan per kolom. Akun baru masuk ke halaman Skrining Awal dengan menu perawat. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-10 | Edit & reset password | 1. Edit akun: ganti kewenangan menjadi Dokter, kosongkan password → Simpan. 2. Edit lagi: isi password baru → Simpan. | Akun MNJ-09 | Kewenangan berubah; password lama tetap berlaku. Setelah reset: "Password telah direset." dan password baru berlaku. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-11 | Nonaktifkan / aktifkan | 1. Klik Nonaktifkan pada akun uji, coba login. 2. Klik Aktifkan, login kembali. | Akun MNJ-09 | Saat nonaktif login ditolak "Akun tidak aktif."; setelah diaktifkan dapat login. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-12 | Hapus pengguna | 1. Hapus akun yang belum pernah login. 2. Periksa tombol Hapus pada akun yang pernah login. | - | Akun belum pernah login terhapus; akun pernah login tombol Hapus nonaktif (gunakan Nonaktifkan). |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-13 | Batasan akun sendiri | 1. Edit akun sendiri: coba ubah kewenangan. 2. Periksa tombol Nonaktifkan/Hapus pada baris akun sendiri. | Akun manajemen | Kewenangan akun sendiri tidak dapat diubah; tombol Nonaktifkan/Hapus tidak tersedia. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| MNJ-14 | Akun superadmin terlindungi | 1. Ketik alamat /pengguna/edit/{id akun superadmin}. | ID superadmin | Halaman tidak ditemukan (404); akun superadmin tidak dapat diubah/dihapus dari menu ini. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

## 5.8 Kewenangan Super Admin

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA-01 | Akses seluruh menu | 1. Login superadmin. 2. Buka setiap menu di sidebar. | superadmin | Seluruh menu tampil dan dapat dibuka tanpa pesan akses ditolak. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| SA-02 | Dashboard | 1. Buka Dashboard. | - | Kartu ringkasan (kunjungan, IGD, pasien dirawat, transaksi apotek), grafik, dokter bertugas, status kamar, kunjungan terbaru, akses cepat tampil. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| SA-03 | Dashboard sesuai kewenangan | 1. Login sebagai kasir lalu buka Dashboard. | kasir | Tautan pada kartu/akses cepat hanya menuju menu yang boleh dibuka kasir. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| SA-04 | Superadmin tidak tampil di Pengguna | 1. Buka Pengguna. | - | Akun superadmin (termasuk admin lama) tidak tampil di daftar. |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

# 6. Skenario Uji End-to-End (Lintas Kewenangan)

Skenario berikut dijalankan bersama oleh beberapa penguji (atau satu penguji berganti akun) untuk memastikan alur pasien berjalan utuh antar-unit.

### E2E-01 — Pasien umum baru di Poli Umum sampai ambil obat

Prasyarat: Dokter Poli Umum memiliki jadwal hari ini; stok obat tersedia.

| No | Kewenangan | Aktivitas | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrasi | Ambil antrian Umum Poli Umum, panggil, + Pasien Baru dengan NIK 7172061203850003, pilih dokter, simpan | No. RM baru terbentuk; posisi Skrining |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 2 | Perawat | Panggil & isi skrining awal | Posisi Dokter |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 3 | Dokter | Panggil, periksa RM 1.1, input 1 tindakan + 1 obat, teruskan ke Kasir | Posisi Kasir |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 4 | Kasir | Panggil, periksa rincian (tindakan + obat), bayar tunai, cetak nota | Nota lunas; posisi Apotek |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 5 | Apoteker | Panggil, serahkan obat | Stok berkurang; antrian selesai |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 6 | Registrasi | Buka Data Pasien › Detail pasien | Riwayat kunjungan tercatat 1 kali |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

### E2E-02 — Pasien BPJS lama dengan pemeriksaan laboratorium

Prasyarat: Pasien sudah terdaftar dengan No. BPJS.

| No | Kewenangan | Aktivitas | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrasi | Ambil antrian BPJS, cari pasien dengan No. BPJS, registrasi | Posisi Skrining |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 2 | Perawat | Skrining awal | Posisi Dokter |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 3 | Dokter | Periksa, teruskan ke Laboratorium | Posisi Laboratorium |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 4 | Perawat | Penunjang › Laboratorium: panggil, teruskan ke Dokter | Posisi Dokter |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 5 | Dokter | Lanjutkan pemeriksaan, teruskan ke Kasir | Posisi Kasir |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 6 | Kasir | Bayar dengan metode BPJS | Nota metode BPJS; posisi Apotek / Selesai |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

### E2E-03 — Pasien IGD dirawat inap, pindah kamar, pulang, dan membayar biaya kamar

Prasyarat: Kamar A (Rp 350.000) & B (Rp 500.000) berstatus Tersedia.

| No | Kewenangan | Aktivitas | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrasi | Ambil antrian Poli IGD, registrasi pasien | Posisi Skrining |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 2 | Perawat | Triase dan skrining keperawatan IGD | Pasien tampil di dokter IGD |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 3 | Dokter | Pemeriksaan IGD: order, obat, SOAP; booking Kamar A | Kamar A Booking |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 4 | Perawat | Rawat Inap: setujui booking, cetak RM 1.3/RM 3/RM 4 | Kamar A Tidak Tersedia; pasien Dirawat |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 5 | Perawat | Keesokan harinya (atau ubah tanggal uji) pindah ke Kamar B, kamar A → Perbaikan | Kamar B Tidak Tersedia; kamar A Perbaikan |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 6 | Dokter | Isi Ringkasan Pulang (RM 2.4) dengan obat pulang | Kamar B Check Out |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 7 | Perawat | Verifikasi check out | Rincian Biaya Kamar sesuai malam × harga; kamar B Tersedia |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 8 | Dokter | Teruskan antrian ke Kasir | Posisi Kasir |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 9 | Kasir | Bayar: tagihan berisi Kamar Rawat Inap (per kamar), tindakan, obat IGD & obat pulang | Total sesuai; posisi Apotek |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 10 | Apoteker | Serahkan obat pulang | Antrian selesai |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

### E2E-04 — Pembelian obat langsung oleh pembeli luar

Prasyarat: Stok obat tersedia.

| No | Kewenangan | Aktivitas | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrasi | Ambil antrian Apotek dengan nama pembeli | Nomor F-xxx; posisi Apotek |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 2 | Apoteker | Panggil, buat penjualan obat, cetak struk | Stok berkurang FEFO; antrian selesai |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

### E2E-05 — Pengguna baru dibuat manajemen lalu langsung bekerja

Prasyarat: -

| No | Kewenangan | Aktivitas | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manajemen | Tambah pengguna baru berkewenangan Kasir | Akun tersimpan |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 2 | Kasir (baru) | Login, ubah password, proses satu pembayaran | Masuk ke menu Kasir; tidak dapat membuka menu lain |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 3 | Manajemen | Nonaktifkan akun tersebut | Kasir baru otomatis keluar pada klik berikutnya |  | ☐ Lulus ☐ Gagal |

# 7. Lembar Temuan (Defect Log)

| No | ID Skenario | Kewenangan | Uraian temuan | Langkah reproduksi | Keparahan | Penanggung jawab | Status / tgl selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 3 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 4 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 5 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 6 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 7 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 8 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 9 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 10 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 11 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |
| 12 |  |  |  |  | ☐K ☐T ☐S ☐R |  |  |

Keparahan: K = Kritis, T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah (lihat Bab 2.4).

# 8. Ringkasan Hasil Uji

| Kelompok skenario | Kode | Jumlah skenario | Lulus | Gagal | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umum – Login & Akun | AUTH | 8 |  |  |  |
| Registrasi | REG | 21 |  |  |  |
| Perawat | PRW | 18 |  |  |  |
| Dokter | DOK | 18 |  |  |  |
| Kasir | KSR | 11 |  |  |  |
| Apoteker | APT | 11 |  |  |  |
| Manajemen | MNJ | 14 |  |  |  |
| Super Admin | SA | 4 |  |  |  |
| End-to-End | E2E | 5 |  |  |  |
| TOTAL |  | 110 |  |  |  |

Kesimpulan UAT:   ☐ Diterima   ☐ Diterima dengan catatan   ☐ Ditolak

# 9. Lembar Persetujuan

Dengan menandatangani lembar ini, perwakilan pengguna menyatakan telah melaksanakan pengujian sesuai dokumen ini dan menyetujui hasilnya.

| Kewenangan / Unit | Nama | Jabatan | Tanggal | Keputusan | Tanda tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registrasi / Pendaftaran |  |  |  | ☐ Setuju ☐ Catatan |  |
| Perawat (Rawat Jalan, IGD, Rawat Inap, Penunjang) |  |  |  | ☐ Setuju ☐ Catatan |  |
| Dokter |  |  |  | ☐ Setuju ☐ Catatan |  |
| Kasir |  |  |  | ☐ Setuju ☐ Catatan |  |
| Apoteker |  |  |  | ☐ Setuju ☐ Catatan |  |
| Manajemen |  |  |  | ☐ Setuju ☐ Catatan |  |
| Super Admin / TI |  |  |  | ☐ Setuju ☐ Catatan |  |
| Tim Pengembang |  |  |  | ☐ Setuju ☐ Catatan |  |

Bitung, ……………………… 2026